|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fator Peso** | | | | | |
| **Domínio de Informação** | **Contagem** | **Simples** | **Médio** | **Complexo** |  |
| **Entradas Externas** | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| **Saídas Externas** | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| **Consulta Externas** | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| **Arq. Lógicos Internos** | 0 | 7 | 10 | 15 | 0 |
| **Arq. Interface Externo** | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| **Contagem Total** | **18** | | | | |

FP = Contagem total x [0,65 + 0,01 x Efi]

FP = 18 x [0,65 + 0,01 x 29]

**FP = 16,92 = 17**

1. O sistema requer salvamento e recuperação confiáveis?

0

1. São necessárias comunicações de dados especializadas?

5

1. Há funções de processamento distribuído?

1

1. O sistema rodará em ambiente operacional existente e intensamente utilizado?

5

1. O desempenho é crítico?

3

1. O sistema requer entrada de dados online?

5

1. A entrada de dados online requer múltiplas telas ou operações?

2

1. Os arquivos lógicos internos são atualizados online?

0

1. As entradas, saídas e consultas são complexas?

2

1. O processamento interno é complexo?

1

1. O código é projetado para ser reutilizável?

3

1. A instalação está incluída no projeto?

0

1. O sistema é projetado para múltiplas instalações diferentes em organizações?

0

1. A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário?

2

TOTAL:29

**ESFORÇO PRAZO CUSTO**

12Fps/mês ~1,42meses R$4.700,00

24Fps/mês ~0,71meses R$4.700,00

36Fps/mês ~0,47meses R$7.050,00